# 온마을 (ON-Maul) — MVP UX Spec v0.1

작성일: 2026년 5월 | 용도: 개발 연계용 | 참조 문서: 온마을 UX Spec v1.1

| MVP 목적 | 핵심 3개 영역 가설을 최소 화면으로 빠르게 검증 |
| --- | --- |
| MVP 범위 | 게시판 + 버스 + 행정 캘린더 — 핵심 화면 12개 |
| 제외 범위 | 음성 메시지, 노선 지도, 검색, 한마디, 마이페이지 설정 상세 |
| 검증 기간 | 출시 후 2주 |
| 검증 대상 | 청산면 이주민 + 기존 주민, 목표 20명 활성 사용 |

## 🔴 MVP 출시 전 결정사항 — 미완료 시 해당 탭 출시 불가

| # | 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 행정 캘린더: 축제·지원정책·회의 일정 데이터 수집 (홈페이지 서칭) → 정보 관리자 설정, 면사무소·자치회 담당자 연락 | 기획 | 출시 -2주 |
| 2 | 주민자치회 회의록 일정 확보 및 입력 방식 합의 → 황민호 팀장 연락 (직접 입력 vs 운영자 대행) | PM | 출시 -2주 |
| 3 | 버스 시간표 JSON 정규화 → 조서연 5/8 구글 드라이브 업로드 기반 변환 | 개발 | 출시 -1주 |

## 1. MVP 화면 범위

| ID | 화면 이름 | 포함 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 게시판 메인 | MVP |  |
| B-02 | 게시글 목록 | MVP | 최신순만 (인기순 LATER) |
| B-03 | 게시글 상세 | MVP |  |
| B-04 | 게시글 작성 | MVP | 텍스트 + 사진만 |
| B-05 | 오늘의 한마디 | MVP |  |
| B-06 | 게시판 검색 | LATER | 글 수 확보 후 의미 있음 |
| T-01 | 버스 정류장 목록 | MVP |  |
| T-02 | 시간표 + O/X 투표 | MVP | O/X 인라인 투표 신규 추가 |
| T-03 | 노선 다이어그램 | MVP | 정적 SVG로 구현 (지도 API 미사용) |
| T-04 | 출발 알림 | LATER | 리텐션 검증 후 |
| T-05 | 이주민 버스 온보딩 | MVP | 카카오맵 차별화 검증 핵심 |
| C-01 | 행정 캘린더 | MVP | 일정 유형 클릭 추적 포함 |
| C-02 | 공지사항 목록 | MVP |  |
| C-03 | 회의록 목록 | MVP | 사용률 추적 목적 |
| C-04 | 공지/회의록 상세 | MVP |  |

## 2. MVP 검증 지표 총괄

⚠ 개발 필수: user_type(이주민 | 주민 | 비로그인)을 모든 이벤트에 태깅. 회원가입 시 수집 → 세션 전반 자동 태깅.

### P1. 게시판

| 검증 질문 | 측정 방법 | 성공 기준 (4주) | 이벤트 키 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이주민이 글을 올리는가, 주민이 답변해주는가 | 작성자 수 / 읽은 수 / 반응 수(댓글+좋아요) 비율 | 작성자 비율 ≥10% 답변 보유 글 ≥30% | post_created post_viewed comment_created like_added |
| 음성·사진 기능이 필요한가 (텍스트로 충분한가) | 사진 첨부 게시글 수 vs 텍스트 전용 게시글 수 (음성은 MVP 미구현) | 사진 첨부 비율 ≥20% → v2 음성 기능 우선 개발 | post_type_photo post_type_text |

### P2. 버스

| 검증 질문 | 측정 방법 | 성공 기준 (4주) | 이벤트 키 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이주민·주민 모두 탭을 자주 쓰는가 | 이주민 vs 주민 구분하여 버스 탭 주간 진입 횟수 | 1인 주당 평균 ≥3회 이주민+주민 양쪽 사용 | bus_tab_open + user_type 태깅 |
| 시간표가 실제 운행과 맞는가 | O/X 투표 데이터 (X 비율 높은 노선 우선 수정) | X 투표 비율 ≤10% | bus_vote_yes bus_vote_no route_id, stop_id |
| 목적지 중심 설계가 카카오맵보다 쉬운가 | 이주민 온보딩(T-05) 완료율 vs 건너뛰기 비율 | 완료율 ≥50% | onboarding_bus_start onboarding_bus_complete onboarding_bus_skip |

### P3. 행정 캘린더

| 검증 질문 | 측정 방법 | 성공 기준 (4주) | 이벤트 키 |
| --- | --- | --- | --- |
| 어떤 유형의 일정을 가장 많이 클릭하는가 | 일정 클릭 시 카테고리 태깅 → 축제/지원정책/회의 비율 비교 | 특정 유형 ≥40% → 해당 콘텐츠 우선 강화 | schedule_clicked schedule_type |
| 회의록 콘텐츠에 관심이 있는가 | 회의록 탭 클릭 수 / 상세 진입 비율 | 클릭율 ≥20% → 콘텐츠 확보 우선순위 상향 | council_tab_click council_detail_open |
| 관리자가 실제로 정보를 입력하는가 (서비스 존립 전제) | 관리자 계정 주간 콘텐츠 등록 수 | 주 1회 이상 입력 미달 시 운영 구조 재설계 | admin_post_created admin_login |

## 3. 화면별 상세 설계

### B-01 게시판 메인 — MVP

MVP 변경: 카테고리를 4개로 확정. 초기 게시글이 적을 때 빈 카테고리 노출을 최소화하기 위해 범위를 좁힘.

| 카테고리 |  | MVP에서 검증하는 것 |
| --- | --- | --- |
| 농사 정보 |  | 이주민의 실용 정보 수요 확인 |
| 지역 용어/관습 |  | 이주민이 몰라서 겪는 문화 마찰 해소 수요 확인 |
| 오늘 내 이야기 |  | 일상 공유 참여율 — 콜드 스타트 해결 가능한지 |
| 질문과 답변 |  | 이주민 질문 → 주민 답변 양방향 검증 핵심 |
| 마을 사진 | 공유된 사진만 부각되는 온보드. 댓글과 반응 가능. | 사진을 많이 올리는 지 확인 |
| 마을 소식(자유게시판) |  |  |

📊 검증 지표: post_created / post_viewed / comment_created / like_added 로깅 필수

### B-02 게시글 목록 — MVP

정렬은 최신순만 (인기순 LATER). 게시글 카드: 작성자(이주민/주민 뱃지) + 시간 + 제목 + 사진 썸네일 + 댓글/좋아요 수.

### B-03 게시글 상세 — MVP

### B-04 게시글 작성 — MVP

MVP 범위: 텍스트 + 사진만. 음성 메시지는 사진 첨부 비율 확인 후 v2에서 결정.

| 필드 | 필수 | MVP 포함 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 카테고리 | ✅ | ✅ | 4개 중 선택 |
| 제목 | ✅ | ✅ | 최대 50자 |
| 본문 | ✅ | ✅ | 최대 2,000자 |
| 사진 | 선택 | ✅ | 최대 5장, 자동 압축 |
| 음성 메시지 | 선택 | ❌ LATER | 사진 비율 ≥20% 시 v2 우선 개발 |

📊 검증 지표: post_type_photo vs post_type_text 비율 → v2 음성 기능 개발 여부 결정 근거

### T-01 버스 정류장 목록 — MVP

전체 스펙 v1.1과 동일. [이주민] 계정 최초 진입 시 T-05 자동 노출 (1회).

- 위치 권한 허용 → 가까운 순 정렬

- 위치 권한 미허용 → 이름순 정렬

- 즐겨찾기(⭐) 정류장 최상단 고정

📊 검증 지표: bus_tab_open + user_type → 이주민/주민 사용률 분리 측정

### T-02 정류장 상세 — 시간표 + O/X 인라인 투표 — MVP

MVP 신규: 지난 배차 시간 셀 옆에 O/X 버튼을 인라인으로 배치. 투표 가능 시간: 해당 배차 시각 ±20분 이내.

┌─────────────────────────┐
│ ← 청산주차장        ⭐  │
├─────────────────────────┤
│       다음 버스          │
│        7분 후           │
│     (옥천행 541번)       │
├─────────────────────────┤
│ 오늘 시간표              │
│ ┌──────┬──────────┬───┐ │
│ │ 08:00│옥천 541번│   │ │  ← 아직 안 지남, 투표 비활성
│ │ 10:30│옥천 541번│   │ │
│ │ 12:30│옥천 541번│✅❌│ │  ← ±20분 이내 배차: 투표 활성
│ │ 15:30│옥천 541번│   │ │
│ └──────┴──────────┴───┘ │
│  최근 7일: 맞음12 / 틀림1│
├─────────────────────────┤
│  [🗺 노선 보기]          │
└─────────────────────────┘

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 투표 활성 조건 | 해당 배차 시각 ±20분 이내 |
| 중복 방지 | 동일 사용자·동일 배차 1회만 투표 |
| 결과 표시 | 최근 7일 O/X 집계 수치 (신뢰 지표) |
| X 임계치 | 특정 배차 X ≥3회 → 관리자 알림 발송 |
| 데이터 활용 | X 비율 높은 노선 우선 수동 검토 후 시간표 수정 |

📊 검증 지표: bus_vote_yes / bus_vote_no + route_id + stop_id → X 비율 ≤10% 목표

### T-03 노선 다이어그램 — MVP

MVP 구현: 정적 SVG/이미지로 구현. 지도 API 미사용. 정류장 탭 → T-02 이동.

| 노선 | 색상 | 구간 |
| --- | --- | --- |
| 541번 | 파랑 #2E75B6 | 청산주차장 → 옥천 (급행, 약 40분) |
| 503번 | 하늘 #5BA4CF | 청산주차장 → 옥천 (동이면 경유) |
| 610번 | 초록 #70AD47 | 청산주차장 → 보은 (약 50분) |
| 612~691번 | 주황 #ED7D31 | 청산면 내 마을 순환 |

### T-05 이주민 버스 온보딩 — MVP

[이주민] 계정 T-01 최초 진입 시 자동 노출 (1회). [주민] 계정은 미노출.

카카오맵과의 핵심 차별화 포인트. 정류장명·번호 몰라도 목적지 탭 하나로 안내.

┌─────────────────────────┐
│ 어디 가고 싶으세요?  건너뛰기│
│ (처음 청산면에 오셨군요 👋) │
├─────────────────────────┤
│  ┌──────────┐ ┌───────┐ │
│  │ 🏙️ 옥천읍 │ │🏥 병원│ │
│  │  장보기  │ │       │ │
│  └──────────┘ └───────┘ │
│  ┌──────────┐ ┌───────┐ │
│  │ 🚉 대전  │ │🌲 보은│ │
│  │  (환승)  │ │       │ │
│  └──────────┘ └───────┘ │
├─────────────────────────┤
│ 💡 옥천읍 탭 시          │
│   청산주차장 출발        │
│   541번 → 약 40분        │
│   오늘 남은 배차: 2회    │
│  [시간표 바로 보기 →]    │
└─────────────────────────┘

| 카드 | 노선 | 핵심 안내 |
| --- | --- | --- |
| 🏙️ 옥천읍 (장보기) | 541 / 503번 | 청산주차장 출발, 하루 4회, 약 40분 |
| 🏥 병원 | 541 → 옥천 도보 | 옥천보건소·성모병원 도보 5분 |
| 🚉 대전 (환승) | 541 → 시외버스 | 환승 포함 약 1시간 20분 |
| 🌲 보은 | 610번 | 청산주차장 출발, 하루 5회, 약 50분 |

📊 검증 지표: onboarding_bus_start / complete / skip → 완료율 ≥50% 목표. 미달 시 카드 문구·구성 재검토.

### C-01 행정 캘린더 — MVP

일정 탭 시 카테고리 태깅 추가. 4주 후 집중 유형 발견 → 해당 콘텐츠 우선 확보.

| 카테고리 | 예시 | 이벤트 값 |
| --- | --- | --- |
| 🎉 축제·행사 | 청산 오일장, 마을 축제, 어버이날 행사 | schedule_type: festival |
| 📋 지원정책 | 농업지원금 신청, 복지서비스 공고 | schedule_type: policy |
| 📅 회의·행정 | 주민자치회, 마을총회, 면사무소 회의 | schedule_type: meeting |

📊 검증 지표: schedule_clicked + schedule_type → 특정 유형 ≥40% 집중 시 해당 콘텐츠 우선 강화

### C-02 공지사항 목록 — MVP

전체 스펙 v1.1과 동일. 필터: 전체/면사무소/이장/자치회. [NEW] 뱃지 포함.

📊 관리자 주간 등록 수 집계(admin_post_created) 모니터링.

### C-03 회의록 목록 — MVP

회의록 탭 클릭 + 상세 진입 비율로 관심도 측정. 콘텐츠 없는 경우 빈 상태 화면 표시.

┌─────────────────────────┐
│ ← 회의록               │
├─────────────────────────┤
│        📋               │
│  아직 등록된 회의록이   │
│  없어요.                │
│  곧 업데이트 예정입니다 │
└─────────────────────────┘

📊 검증 지표: council_tab_click / council_detail_open → 클릭율 ≥20% 시 콘텐츠 확보 우선화

### C-04 공지/회의록 상세 — MVP

전체 스펙 v1.1과 동일. 헤더(제목·작성자·날짜) + 본문 + 첨부파일 + 공유 버튼.

## 4. 엣지 케이스 & 빈 상태

| 화면 | 상황 | 표시 내용 | 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-02 | 카테고리에 글 없음 | 이 카테고리의 첫 글을 작성해보세요 | [글쓰기] |
| T-01 | 위치 권한 없음 | 위치를 허용하면 가까운 정류장을 안내해드려요 | [허용하기] |
| T-02 | 운행 종료 | 오늘 운행 종료. 첫차: 내일 08:00 | — |
| T-02 | O/X 투표 시간 외 | 배차 ±20분 외: 투표 버튼 회색 비활성화 | — |
| T-05 | [주민] 계정 | 온보딩 미노출, 바로 T-01 | — |
| C-01 | 일정 없음 | 이번 달 등록된 일정이 없어요 | — |
| C-03 | 회의록 없음 | 아직 등록된 회의록이 없어요 | — |
| 전체 | 네트워크 오류 | 잠시 후 다시 시도해 주세요 | [다시 시도] |

## 5. MVP 이벤트 로깅 목록

⚠ user_type(이주민 | 주민 | 비로그인)은 모든 이벤트에 필수 포함.

| 이벤트 키 | 발생 시점 | 필수 속성 |
| --- | --- | --- |
| app_open | 앱 실행 | user_type, user_id |
| tab_view | 하단 탭 진입 | tab_name, user_type |
| 게시판 |  |  |
| post_created | 게시글 등록 | category, has_photo, user_type |
| post_viewed | 게시글 상세 진입 | post_id, category, user_type |
| comment_created | 댓글 등록 | post_id, user_type |
| like_added | 좋아요 | post_id, user_type |
| post_type_photo | 사진 첨부 등록 | post_id |
| post_type_text | 텍스트 전용 등록 | post_id |
| 버스 |  |  |
| bus_tab_open | 버스 탭 진입 | user_type |
| stop_viewed | 정류장 상세 진입 | stop_id, user_type |
| bus_vote_yes | O 투표 | stop_id, route_id, scheduled_time |
| bus_vote_no | X 투표 | stop_id, route_id, scheduled_time |
| onboarding_bus_start | T-05 시작 | user_type |
| onboarding_bus_complete | T-05 완료 (시간표 진입) | destination_card |
| onboarding_bus_skip | T-05 건너뛰기 | — |
| 행정 |  |  |
| schedule_clicked | 일정 상세 진입 | schedule_type, schedule_id |
| council_tab_click | 회의록 탭 클릭 | user_type |
| council_detail_open | 회의록 상세 진입 | meeting_id |
| admin_post_created | 관리자 콘텐츠 등록 | admin_id, content_type |
| admin_login | 관리자 로그인 | admin_id |

## 6. 검증 결과에 따른 다음 단계

| 조건 | 다음 액션 |
| --- | --- |
| 작성자 비율 ≥10% + 답변 보유 글 ≥30% | 커뮤니티 강화: 푸시 알림, B-05 한마디, 인증 마크 |
| 사진 첨부 비율 ≥20% | v2 음성 게시글 기능 추가 |
| 버스 탭 주당 ≥3회 + 이주민·주민 양쪽 사용 | 알림(T-04), 정류장 지도(T-03 확장) 개발 |
| X 투표 비율 ≤10% 유지 | 데이터 신뢰 확보 → 실시간 API 연동 검토 |
| 온보딩 완료율 ≥50% | 목적지 카드 확대, 환승 계산 고도화 |
| 온보딩 완료율 <50% | 카드 문구·구성 개선 후 재측정 |
| 특정 일정 유형 클릭 ≥40% | 해당 유형 콘텐츠 확보에 운영 리소스 집중 |
| 회의록 탭 클릭 ≥20% | 황민호 팀장 협조 회의록 데이터 확보 우선화 |
| 관리자 입력 주 1회 미만 | 운영 구조 재설계: 운영자 대입력, 크롤링 자동화 등 |

— 온마을 MVP UX Spec v0.1 끝 —