온마을 (ON-Maul)

Product Requirements Document

v1.0

옥천군 청산면 이주민을 위한 지역 커뮤니티 앱

작성일: 2026년 5월 6일

검토 대상: PM · 기획자

# 📌 검토자 가이드

본 문서는 온마을(ON-Maul) 프로젝트의 PRD 초안입니다. PM과 기획자께서 다음 순서로 검토해 주시기 바랍니다.

### 검토 우선순위

- 1순위 — 9장 미해결 검토 과제 (Open Questions): 해결되어야 다음 단계 진행 가능

- 2순위 — 5장 핵심 기능: MVP 범위 및 우선순위 확정 필요

- 3순위 — 4장 목표 및 성공 지표: KPI 합의 필요

- 4순위 — 전체 흐름 및 정합성 점검

💡 본 문서는 채워야 할 빈칸과 결정해야 할 사항을 명확히 표시했습니다. 각 섹션의 [결정 필요], [확인 필요] 표시 영역에 의견을 추가해 주세요.

# 1. 제품 개요

| 제품명 | 온마을 (ON-Maul) |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 인적 네트워크 없이도 지역 생활 정보에 접근할 수 있는, 옥천군 청산면 이주민을 위한 지역 커뮤니티 앱 |
| 제품 형태 | 모바일 앱 |
| 첫 타겟 지역 | 충청북도 옥천군 청산면 |
| 문서 버전 | v1.0 (초안) |

# 2. 배경 및 문제 정의

## 2.1 현재 상황

옥천군 청산면으로 귀농·귀촌·이주한 사람들은 지역에 정착하는 과정에서 정보 접근의 어려움을 겪고 있다. 지역 정보가 이장, 토박이 주민 등 인적 네트워크를 중심으로 비공식적으로 유통되기 때문이다. 인적 네트워크가 없는 이주민은 가장 기본적인 생활 정보(버스 노선, 식당, 행정 일정 등)에 접근하는 것조차 어렵다.

## 2.2 핵심 페인포인트

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 정보 의존성 | 지역 정보가 이장, 토박이 주민 등 특정 인물에 의존하여 전달됨 |
| 진입 장벽 | 텃세, 인적 네트워크 부족으로 이주민이 정보 획득에 어려움 |
| 정보 파편화 | 버스 노선·식당·행정 정보 등이 카카오맵, 네이버맵, 면사무소 등에 흩어져 있음 |
| 기록 부재 | 마을 일상 정보·관습·이야기가 어디에도 기록되지 않음 |
| 행정 정보 누락 | 면사무소 → 이장 → 주민 전달 과정에서 정보 누락 발생 |

## 2.3 문제의 본질

"인적 네트워크에 대한 의존성"이 정보 불균형의 근본 원인이다.

# 3. 타겟 사용자

## 3.1 Primary User

- 옥천군 청산면 이주민 (귀농·귀촌·생활 이주)

- 인적 네트워크가 부족하여 지역 정보 획득에 어려움을 겪는 사람

## 3.2 Secondary User

- 청산면 기존 주민 (정보 제공자 역할)

- 주민자치회·면사무소 (공적 정보 제공자)

## 3.3 사용자 고려사항

⚠️ 고령자 사용성을 고려한 설계가 필수입니다. 큰 글씨, 간단한 회원가입 흐름, 음성 입력 등 접근성 기능이 필요합니다.

## 3.4 [결정 필요] 페르소나 구체화

PM 검토 사항: 다음 페르소나에 대한 구체적인 정의 필요

- Persona A — 30~40대 귀농 이주민 (가족 단위)

- Persona B — 50~60대 귀촌 은퇴자

- Persona C — 20대 청년 창업 이주자

→ 각 페르소나의 디지털 친숙도, 주요 사용 목적, 사용 시간대 등 구체화 필요

# 4. 목표 및 성공 지표

## 4.1 제품 목표

- 이주민이 인적 네트워크 없이도 지역 생활 정보를 탐색할 수 있게 한다

- 비공식 지역 정보를 디지털화하여 지역 지식 DB로 축적한다

- 행정·자치회 정보 전달 누락을 줄인다

## 4.2 핵심 가치 제안

"이장님께 묻지 않아도, 토박이와 친해지지 않아도 청산면 생활 정보를 얻을 수 있다"

## 4.3 성공 지표 (KPI 제안)

아래는 제안 지표이며, PM 검토 후 확정합니다.

| 카테고리 | 지표 | [결정 필요] 목표값 |
| --- | --- | --- |
| 활성도 | MAU, 주간 게시글 수, 댓글 수 | — |
| 정보 축적 | 누적 게시글 수, 카테고리별 게시글 분포 | — |
| 사용자 가치 | 이주민 회원 비율, 재방문율, 질문→답변 응답률 | — |
| 정착 효과 | 사용자 인터뷰 기반 정성 평가 | — |

# 5. 핵심 기능

## 5.1 MVP 우선순위

| 우선순위 | 기능 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| P0 (핵심) | 지역 생활 게시판 | 정보 의존성 해결 |
| P1 | 버스 정보 (노선·시간표) | 이동권 보장 |
| P2 | 행정 일정 캘린더 | 행정 정보 누락 해소 |

## 5.2 P0 — 지역 생활 게시판 (핵심 MVP)

목적: 인적 네트워크에 의존하지 않고 정보를 주고받을 수 있는 창구 제공

### 주요 기능

- 게시글 작성 (사진, 글, 음성 메시지)

- 카테고리별 분류 (예: 농사 정보, 지역 용어, 마을 사진, 창업 경험 등)

- 댓글 반응 기능

- "오늘의 한마디" — 진입 장벽 낮은 짧은 메모 형식 글쓰기

- 검색 기능 (키워드, 카테고리)

### 핵심 동작 흐름

질문/공유 → 게시판 등록 → 주민 답변/반응 → DB 축적

### [결정 필요] 카테고리 최종 확정

기획자 검토 사항: 초기 카테고리 구성 및 추가/통합/삭제 가능 여부 결정 필요

## 5.3 P1 — 버스 정보

목적: 이주민의 이동권 보장

### 주요 기능

- 정류장별 버스 배차 시간표 (직접 수집한 데이터 기반)

- 이해하기 쉬운 노선표 시각화

- (향후) 실시간 버스 위치 정보

### [확인 필요] 데이터 수집 방안

초기 데이터 직접 수집·전처리 필요. 운영 단계의 데이터 갱신 주기 및 담당 정의 필요

## 5.4 P2 — 행정 일정 캘린더

목적: 면사무소·주민자치회 정보 전달 누락 해소

### 주요 기능

- 마을 공지사항 일일 확인

- 주민자치회 회의록 게시판

- 마을 행정 소식 (예: 이장 선출)

- 행정 일정 캘린더 뷰

- 청산면 공식 홈페이지 연결

# 6. 사용자 경험 흐름

## 6.1 인지 → 진입

청산면 이주 → 정보 획득의 어려움 인식 → 청산면 홈페이지 또는 홍보를 통해 온마을 인지 → 앱 다운로드 → 회원가입

## 6.2 핵심 사용 흐름

앱 진입 → 메인 화면(게시판/버스/행정 3개 탭) → 카테고리 선택 또는 검색 → 정보 조회 / 질문 작성 / 답변 → 다른 이주민 및 주민과 라포 형성

## 6.3 예상 사용 시나리오

| 사용자 | 니즈 | 앱 내 행동 |
| --- | --- | --- |
| 이주민 A | "버스가 언제 오는지 모르겠다" | 버스 탭에서 시간표 확인 |
| 이주민 B | "이 지역 용어가 뭐지?" | 게시판 검색 또는 질문 작성 |
| 토박이 주민 C | "농사 일지 공유하고 싶다" | 게시판에 사진+글 업로드 |
| 이주민 D | "이번 주 마을 행사 일정?" | 행정 캘린더에서 확인 |

# 7. 정보 구조 (Information Architecture)

- 🏠 홈 (메인 피드)

- 💬 지역 생활 게시판 [P0]

  - 오늘의 한마디

  - 카테고리별 게시판

    - 농사 정보

    - 지역 용어/관습

    - 마을 사진

    - 창업/경험담

    - 질문/답변

  - 검색

- 🚌 버스 정보 [P1]

  - 정류장별 시간표

  - 노선도

- 📅 행정 정보 [P2]

  - 마을 공지사항

  - 주민자치회 회의록

  - 행정 캘린더

  - 청산면 홈페이지 연결

- 👤 마이페이지

# 8. 제약사항 및 고려사항

## 8.1 사용자 측면

- 고령자 사용성: 큰 글씨, 간단한 UI, 음성 입력 등 접근성 필수

- 회원가입 허들: 최소 정보만 받는 간편 가입 필요

- 참여 동기: 주민들이 적극적으로 정보를 제공할 유인 설계 필요 ⚠️

## 8.2 데이터 측면

- 버스 정보: 초기에 직접 수집·전처리 필요

- 주민자치회 회의록: 황민호 대표 협조로 확보 가능 (기술 지원 시)

- 면사무소 정보: 전체 공유 서비스 추가 마련 협의 진행 중

## 8.3 운영 측면

- 게시글 신뢰도/모더레이션 정책 필요

- 텃세·갈등 방지를 위한 커뮤니티 가이드라인 필요

# 9. 미해결 검토 과제 (Open Questions)

🎯 본 섹션은 본 문서의 가장 중요한 부분입니다. 다음 단계로 진행하기 전에 PM·기획자가 반드시 결정해야 할 사항입니다.

## Q1. 주민 참여 인센티브 구조

질문: 주민들이 자발적으로 정보를 제공하도록 하는 인센티브 구조는 무엇인가?

배경: 게시판은 사용자가 콘텐츠를 만들어야 가치가 생기는 구조. 초기 콘텐츠 부족(콜드 스타트) 문제가 핵심 리스크.

검토 옵션:

- 게이미피케이션 (포인트, 뱃지, 등급)

- 실물 인센티브 (마을 상품권, 농산물 등)

- 기여자 인정 시스템 ("이주 도우미" 칭호 등)

- 초기 시드 콘텐츠 운영팀이 직접 작성

[검토 의견 작성란]

## Q2. 정보 신뢰도 검증

질문: 잘못된 정보를 어떻게 필터링할 것인가?

배경: 비공식 정보 특성상 부정확하거나 시기에 맞지 않는 정보가 올라올 수 있음.

검토 옵션:

- 커뮤니티 기반 (좋아요/싫어요, 신고 기능)

- 공식 인증 마크 (이장·면사무소 검증 정보)

- 운영자 모더레이션

- 정보 유효기간 표기 (예: 6개월 후 자동 재확인 요청)

[검토 의견 작성란]

## Q3. 고령층 온보딩 전략

질문: 디지털 친숙도가 낮은 고령 사용자를 어떻게 온보딩할 것인가?

배경: 청산면 인구 구성상 고령층 비율이 높고, 정보 제공자로서 핵심 역할.

검토 옵션:

- 오프라인 사용 교육 (마을회관 워크숍)

- 음성 입력·읽어주기 기능 강화

- 초간단 모드 (기본 폰트 200%, 버튼 크기 확대)

- 가족 대신 등록 기능 (이주민 자녀가 부모 계정 관리)

[검토 의견 작성란]

## Q4. 지역 확장 가능성

질문: 청산면 외 지역으로 확장할 것인가, 그렇다면 언제·어떻게?

배경: 청산면은 PoC 지역. 성공 시 전국 농촌 지역으로 확장 가능성 존재.

검토 옵션:

- 청산면 안정화 후 옥천군 전체 확장

- 유사 인구 규모 농촌 지자체와 파트너십

- 플랫폼화 (각 지역이 자체 운영하는 SaaS 모델)

- 청산면 전용으로 유지 (확장 X)

[검토 의견 작성란]

## Q5. 운영 주체 및 지속 가능성

질문: 누가 운영하고, 어떻게 지속 가능한 모델을 만들 것인가?

배경: 무료 커뮤니티 앱은 운영비 조달이 핵심 과제.

검토 옵션:

- 지자체 위탁 운영 (옥천군·청산면 예산)

- 주민자치회 자체 운영

- 사회적 기업 / 비영리 법인

- 정부 농촌 활성화 사업 지원

[검토 의견 작성란]

# 10. 결과물 (Deliverable)

| 형태 | 모바일 앱 |
| --- | --- |
| 첫 버전 (MVP) | 지역 생활 게시판 (P0) + 버스 정보 (P1) + 행정 캘린더 (P2) |
| 첫 타겟 지역 | 옥천군 청산면 |
| [결정 필요] 출시 일정 | — |
| [결정 필요] 개발 리소스 | — |

# 📎 부록: 다음 단계

## PM·기획자 후속 액션

- 1. 9장 미해결 검토 과제 5개 항목에 대한 의견 작성

- 2. 5장 MVP 범위 및 우선순위 확정

- 3. 4.3 KPI 목표값 설정

- 4. 출시 일정 및 개발 리소스 산정

- 5. 이해관계자 (황민호 대표, 면사무소 등) 협의

## 이어질 산출물

- UX 명세서 (화면별 상세 설계)

- 와이어프레임 / 프로토타입

- 기술 설계서 (아키텍처, DB 스키마)

- 출시 로드맵

— 문서 끝 —